UMOWA
AG.032.5…...2024

Zawarta w dniu …………….roku w Lipnie pomiędzy:

Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Starostę Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego zwanym dalej Inwestor
a
………………………………….., prowadzącym działalność gospodarczą ……………………….…
………………….. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą …………………………………………...……., NIP:………………….., REGON:…………………...
zwanym dalej „Wykonawcą ”,
została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest remont polegający na wymianie wewnętrznych instalacji zasilających w mieszkaniach oraz wykonanie oświetlenia korytarzy w zabytkowym pałacu w Grochowalsku, działka nr 33/5, gmina Dobrzyń nad Wisłą.. Po przeprowadzonej wymianie instalacji elektrycznej należy uzupełnić bruzdy tynkiem oraz pomalować powierzchnie gdzie były wykonywane prace w celu przywrócenia do stanu pierwotnego.
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta złożona przez Wykonawcę, stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.
3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik. Zamawiający informuje, że przedmiary mają charakter poglądowy i pomocniczy, w przypadku różnicy w wartościach ujętych w przedmiarach, a wartościach koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy ponosi ryzyko wynikające z niedoszacowania oferty, bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
4. Roboty budowlane prowadzone będą w czynnym budynku, dlatego też Wykonawca winien wykonywać prace z zachowaniem szczególnej ostrożności, przy pełnym bezpieczeństwie mieszkańców.
5. Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie, gdzie będą realizowane roboty będące przedmiotem zamówienia, by Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i ew. podpisania umowy.
6. Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
7. Umowa obejmuje realizację wszystkich niezbędnych robót związanych z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy.
8. Inwestor oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 2

Szczegółowy zakres prac

Wykonawca zobowiązuje się do :
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z niniejszą umową, wymaganiami Inwestora i zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie z normami oraz polskim Prawem Budowlanym (Dz.U. z 2024 r. poz. 725).
2. Wykonawca zobowiązuje się::
- Wymienić wewnętrzne instalacje zasilające zgodnie z projektem technicznym;
- Uzupełnić tynkiem powstałe bruzdy;
- Pomalować powierzchnie gdzie były prowadzone prace;
- Likwidacja placu budowy.
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z placem budowy i uznaje go za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. Wykonawca oświadcza, że nie wnosi uwag co do przedmiaru robót, zakresu prac oraz stanu placu budowy.
2. Pominięcie w kosztorysie jakichkolwiek prac, których wykonanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, nie obciąża Inwestora.
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za przedmiot Umowy zgodnie z własnym obmiarem i placem budowy. Wykonanie prac budowlanych, nieobjętych wyceną, a których wykonanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca wykona na własny koszt.
Przedmiot zamówienia obejmuje również i inne prace towarzyszące, m. in.:
1. zorganizowanie na swój koszt placu budowy, a także prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.;
2. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów, w szczególności sporządzenia protokołów potwierdzających wykonanie robót i dokonanie odbioru robót ulegających zakryciu, odbioru końcowego i pogwarancyjnego;
3. utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego;
4. wymagana będzie współpraca i uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie ustaleń dotyczących realizacji robót;
5. zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia;
6. uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót, zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

§ 3

Obowiązki Inwestora

Inwestor jest zobowiązany:
1. Protokolarnego przekazania miejsca prowadzonego remontu,
2. Dokonać odbioru wykonanych prac,
3. Niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych,
4. Zapewnić środki finansowe na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy,
5. Inwestor nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie wykonywanych robót.
§ 4

Obowiązki wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do:
prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz
z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami,
1. przejęcia terenu budowy,
2. utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, utrzymania porządku na terenie budowy,
3. zabezpieczenia i oznakowania prowadzonego remontu oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,
4. zapewnienia wykonywania robót przez pracowników posiadających wymagane kwalifikacje,
5. zapewnienia wykonywania remontu za pomocą sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,
6. wykonywania remontu przy zachowaniu warunków BHP, ochrony ppoż. oraz warunków wymaganych przez Prawo Budowlane,
7. ochrony i zabezpieczenia własnego mienia znajdującego się na placu budowy,
8. zagospodarowania terenu budowy na własny koszt oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji przedmiotu Umowy,
9. pisemnego powiadomienia Inwestora o odbiorze końcowym,
10. likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, do daty dokonania odbioru końcowego oraz przywrócenia i uporządkowania zajętego terenu co najmniej do stanu pierwotnego,
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.
2. Za szkody na budowie, w których nie ustalono sprawcy, odpowiada Wykonawca.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od ryzyka utraty i uszkodzenia przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy
5. Wykonawca gwarantuje dostarczenie na własny koszt materiałów pomocniczych do zabezpieczenia elementów budowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów i urządzeń odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi siłami. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z usług Podwykonawcy zobowiązany on jest do poinformowania Inwestora.
8. W przypadku zaistnienia konieczności naniesienia poprawek i zmian prac wymienionych w § 2 Wykonawca zobowiązany jest je wykonać nieodpłatnie w ciągu 5 dni od chwili zawiadomienia go przez Zamawiającego o zaistnieniu takiej potrzeby.
9. Prace winny być na etapie opracowania konsultowane i uzgadniane przez wykonawcę z Zmawiającym. W tym celu Zamawiający wyznacza i jednocześnie upoważnia Panią Agnieszkę Kocińską jako osobę do kontaktu.

§ 5

Termin zakończenia prac

Strony ustalają , że realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 31.10.2024r.

§ 6

Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wolne od wad wykonanie przedmiotu Umowy, potwierdzone protokołem odbioru końcowego oraz przekazaniem niezbędnej dokumentacji wykonawczej.
2. Inwestor dokona odbioru końcowego. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 14 dnia, licząc od dnia zgłoszenia zakończenia realizacji zadania.
3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia i uwagi poczynione w trakcie odbioru.
4. Ewentualne usterki w przedmiocie umowy zostaną usunięte w ramach rękojmi i gwarancji.
5. W przypadku odmowy odbioru robót przez inwestora z powodu stwierdzenia jakichkolwiek wad lub wykonania przedmiotu umowy w sposób sprzeczny z umową termin ponownego przystąpienia inwestora do odbioru końcowego zostanie określony w protokole.

§ 7

Kary umowne

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1. za odstąpienie od umowy przez Inwestora z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,
2. za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 2 % wartości przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki,
3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 2 % wartości przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcia wady,
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty.
2. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.
3. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części przedmiotu umowy, udokumentowane i potwierdzone przez Zamawiającego i karę w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy robót niewykonanych na dzień odstąpienia, z wyłączeniem przypadku określonego w § 11 pkt 6.
4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nie dotrzymanie terminu wykonania remontu z powodu działania siły wyższej.

§ 8
Wynagrodzenie

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie
………………….. zł brutto (słownie: ………………………………….. złotych ……./100 brutto) płatne w terminie 30 dni od otrzymania przez Inwestora ostatecznego protokołu odbioru remontu wraz z fakturą VAT/rachunkiem wystawionym przez Wykonawcę.
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją	przedmiotu Umowy. Kwota ta została określona przez Wykonawcę po dokonaniu wnikliwej	wizji lokalnej oraz placu budowy.
3. Faktura VAT/rachunek będzie wystawiony w następujący sposób:
Nabywca: Powiat Lipnowski
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno
NIP: 466-03-86-812
     Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10 B
87-600 Lipno
4. Podstawę do wystawienia faktury/rachunku stanowił będzie protokół odbioru robót, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia i uwagi poczynione w trakcie odbioru.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l jest wynagrodzeniem ryczałtowym, uwzględnia koszty dojazdu i delegacji oraz wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawcę i stanowi maksymalną kwotę zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, wynikającego z niniejszej Umowy.
6. W przypadku odmowy odbioru wykonanych prac przez Zamawiającego z powodu stwierdzenia jakichkolwiek wad lub wykonania przedmiotu umowy w sposób sprzeczny z umową, termin ponownego przystąpienia Zamawiającego do odbioru końcowego zostanie określony w protokole.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji i 60 miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot umowy oraz urządzenia i elementy wbudowane, licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich obiektów budowlanych będących przedmiotem umowy.
2. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.
3. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie., telefonicznie lub e-mailem.
4. Ustala się następujące terminy usunięcia wad:
a) jeżeli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie - niezwłocznie, nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia przez zamawiającego ( telefonicznie, lub pisemne zawiadomienie, e-mailem)
b) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron (jednakże nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia zamawiającego).
1. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad, dłuższego niż podano w pkt. 5, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy zgodnie z §11 pkt 4 niniejszej umowy.
2. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe wskutek:
a) siły wyższej,
b) szkód wynikłych z winy Zamawiającego oraz z normalnego zużycia technicznego urządzeń i robót.

§ 10

Zmiana umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji zwłoki Wykonawcy ponad 30 dni w stosunku do terminów wykonania usługi, a Wykonawca pomimo wezwania pisemnego przez Zamawiającego nie zakończył i nie rokuje zakończenia wykonania tych prac. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy, potwierdzonej dokumentami lub protokołem zdawczo- odbiorczym
2. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła osobom trzecim oraz nie może dokonać skutecznie przelania (cesji) swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
4. W razie naruszenia postanowienia ust. 3 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeśli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy, potwierdzonej protokołem stwierdzającym stan zaawansowania prac projektowych, zaakceptowanym przez Zamawiającego.

§ 12

 Klauzula informacyjna dla osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Podmiotu (przetwarzającego, wykonawcy, zamawiającego)
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Lipnie (87-600), ul. Sierakowskiego 10B, tel. 543066131, email: starostwo@lipnowski.powiat.pl jest Starosta Lipnowski. Starostwo Powiatowe, z mocy ustawy o samorządzie powiatowym, obsługuje wykonanie zadań należących do kompetencji Starosty Lipnowskiego.
Starosta Lipnowski, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pan prawo skontaktować się pod nr tel. 543066147, email: iod@lipnowski.powiat.pl.
Pana dane są przetwarzane w celu realizowania przez Pana czynności na rzecz reprezentowanego podmiotu, w ramach podpisania umowy AG.032.5…....2024 jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia). w związku z przepisami:
1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) (transmisja, utrwalanie i udostępnianie obrad rady powiatu),
2. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902 ze zm.) (jawność i dostępność obrad rady powiatu),
3. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605ze zm.) (forma zawarcia umowy),
4. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) (pisemna forma zawarcia umowy),
5. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18ze zm.) (sposób reprezentacji Podmiotu przetwarzającego).
Odbiorcami Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Lipnie oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Ponadto, Pana dane mogą być udostępnione operatorom pocztowym oraz innym podmiotom na podstawie umów powierzenia danych osobowych.
Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w Instrukcji kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią załączniki – kolejno nr 1, nr 3 i nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Ma Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo ograniczenia przetwarzania.
Ma Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, że przetwarzanie Pana danych narusza przepisy Rozporządzenia.
Podanie przez Pana danych osobowych jest obowiązkiem prawnym. Jest Pan zobowiązany do podania danych osobowych na podstawie w/w przepisów prawnych, a konsekwencją nie podania ich będzie brak możliwości podpisania umowy.
Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.
Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Inwestora.
2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo budowlane oraz innych obowiązujących ustaw.
3. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Inwestora i jeden dla Wykonawcy.
4. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

        Zamawiający	Wykonawca

  …..........................………..	…...............................……..