RAPORT Z WYKONANIA
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI
DLA POWIATU LIPNOWSKIEGO

LIPNO, 2007 ROK

# WPROWADZENIE
## Cel przygotowania sprawozdania

Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, a także dla stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska, opracowywane są wojewódzkie, powiatowe oraz gminne programy ochrony środowiska, których integralną część stanowią plany gospodarki odpadami.
W niniejszym sprawozdaniu przedstawione zostały postępy w realizacji zadań zapisanych w programie i w planie powiatowym oraz wyjaśnione powody zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień. Sprawozdanie należy traktować jak swego rodzaju fotografię obrazującą system gospodarki odpadami oraz stan środowiska na terenie powiatu w dniu 31 grudnia 2006 r. Porównanie uzyskanego obrazu ze stanem gospodarki odpadami opisanym w planie powinno dać odpowiedź na pytanie: w jakim stopniu udało się przedsięwzięcia przyjęte w planie gospodarki odpadami zrealizować do dnia 31 grudnia 2006 r. Chodzi tu o zadania realizowane bezpośrednio przez samorząd powiatu, jak i wszystkie inne podmioty działające w gospodarce odpadami na jego terenie.
Wnioski zawarte w sprowozdaniu zostaną uwzględnione w aktualizacji powiatowego Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami.
Jako podstawowy cel polityki ekologicznej na obszarze powiatu lipnowskiego przyjmuje się zachowanie wysokich walorów środowiska przyrodniczego regionu w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności powiatu.
Realizacja celu głównego jest możliwa pod warunkiem przyjęcia jako powszechnie obowiązującej zasady zrównoważonego rozwoju, identyfikacji określonych priorytetów ochrony środowiska oraz realizacji celów cząstkowych, którymi są:
• dalsza poprawa jakości wód powierzchniowych, zwłaszcza jezior,
• zachowanie jakości wód podziemnych i ich ochrona przed degradacją,
• dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego,
• poprawa warunków klimatu akustycznego,
• wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami,
• zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej regionu, z ograniczeniem populacji obcych gatunków roślin i zwierząt,
• zwiększenie lesistości,
• ochrona gruntów przed erozją i przeciwdziałanie degradacji gleb,
• ochrona złóż kopalin przed nieracjonalną eksploatacją,
• kształtowanie systemu obszarów chronionych i dostosowanie go do nowych uwarunkowań prawnych,
• przeciwdziałanie poważnym awariom.

Zgodnie z Polityką ekologiczną państwa należy przyjąć, że podstawowym priorytetem ekologicznym, zarówno w krótkim, jak i perspektywicznym horyzoncie czasowym jest zachowanie bezpieczeństwa ekologicznego regionu.
Jako najważniejsze priorytety ekologiczne do 2010r. należy wymienić:
• ukształtowanie spójnego przestrzennie i organizacyjnie systemu obszarów chronionych,
• podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa regionu,
• wdrażanie programów rolnośrodowiskowych
• wdrażanie kodeksu dobrej praktyki rolniczej,
• kontynuowanie rozwoju ekologicznych metod gospodarki rolnej,
• kontynuowanie zwiększenia lesistości,
• poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów na degradację,
• przywracanie właściwości użytkowych terenów zdegradowanych,
• pozyskiwanie złóż kopalin w sposób racjonalny ekologicznie i uzasadniony ekonomicznie,
• ochrona zasobów wód podziemnych, w szczególności na obszarach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych,
• likwidacja wszystkich mogilników gromadzących przeterminowane środki ochrony roślin,
• uporządkowanie systemu gromadzenia, zbiórki, segregacji i składowania odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych,
• zwiększenie udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
• zorganizowanie i wdrażanie kompleksowego systemu ochrony przeciwpowodziowej,
• odbudowa naturalnej retencji glebowo-gruntowej poprzez właściwe kształtowanie krajobrazu i rozwój proekologicznych form gospodarowania w zlewni, w tym rolnictwo ekologiczne i zalesienia gatunkami rodzimymi,
• kontynuowanie poprawy jakości klimatu akustycznego,
• kontynuowanie poprawy jakości powietrza atmosferycznego.

Krajowy Program Gospodarki Odpadami uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 29
października 2002 r. (Uchwała nr 219, M.P. z 2003 r. Nr 11, poz.159) zawiera następujące zadania:

## Sprawozdania z realizacji programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami - stan prawny

 Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 1196, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360) rady powiatów zostały zobowiązane do uchwalenia powiatowych programów ochrony środowiska do dnia 31 grudnia 2003 r. Na mocy art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360) powiatowy plan gospodarki odpadami stanowi część powiatowego programu ochrony środowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.
Ogólny zakres zagadnień, który powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w powiatowych planach gospodarki odpadami został określony w art. 14 ust. 2 oraz art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. Uszczegółowienie tych zapisów zostało zawarte w § 3 i § 6 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333).
Natomiast obowiązek składania co dwa lata radzie powiatu sprawozdań z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami został nałożony na organ wykonawczy powiatu w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
W dniu 13 października 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441), która wprowadziła modyfikacje dotyczące:
1) zakresu powiatowych planów gospodarki odpadami,
2) okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji
powiatowego planu gospodarki odpadami.
Ad. 1. Zmiana zakresu powiatowych planów gospodarki odpadami.
Poprzez zmianę art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 7 oraz uchylenie ust. 3 w art. 15 ustawy o odpadach doprecyzowany i ujednolicony został ogólny zakres powiatowego planu gospodarki. Konsekwencją tego była nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 46, poz. 333 i obowiązuje od 5 kwietnia 2006 r.
Ad. 2. Zmiana okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami.
W artykule 14 ustawy o odpadach dodany został ustęp 12b. Określa on okres sprawozdawczy z realizacji planu gospodarki odpadami jako okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres. Ponadto w artykule 14 całkowicie zmienione zostało brzmienie ust. 13, w którym w pkt 2 określono, że sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu oraz zarządowi województwa, po upływie okresu sprawozdawczego.
Pierwsze sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006 r.

Rada Powiatu Lipnowskiego uchwałą nr XIV/95/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 marca 2004 w sprawie: uchwalenia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2011 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2011” przyjęła te dokumenty.
Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od dnia uchwalenia do dnia 31. grudnia 2006 roku.

## Krótkie omówienie zawartości poszczególnych rozdziałów sprawozdania

Należy zauważyć, że istnieje dowolność odnośnie zakresu raportu z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska wraz z planami gospodarki odpadami.
Ponadto ustawodawca nakładając na samorządy obowiązek sporządzenia raportów, nie zobowiązał innych podmiotów do przekazywania niezbędnych danych.
W efekcie proces pozyskiwania danych oparty jest na dobrowolności, co wpływa na obniżenie jakości danych.
Część podmiotów nie przekazywała informacji na temat wszystkich realizowanych przez siebie projektów.
Opracowanie te należy zatem traktować jako przedsięwzięcie pilotażowe, które będzie wymagało istotnych udoskonaleń w przyszłości.
W poszczególnych działach opisano podstawowe zadania, które były realizowane przez jednostki samorządowe, jak i przedsiębiorców na terenie powiatu lipnowskiego.

## Sposób zbierania informacji oraz ich źródła

Do niniejszego opracowania informacje pozyskiwano poprzez:
1. sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
2. wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami wraz z wnioskami o ich wydanie,
3. roczniki statystyczne,
4. raporty o stanie środowiska w poszczególnych województwach wydawane przez organy inspekcji ochrony środowiska,
5. ankiety.
## Autorzy sprawozdania oraz instytucje współpracujące

Sprawozdanie opracowano w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lipnie, na podstawie danych uzyskanych od jednostek samorządu gminnego, większych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie powiatu lipnowskiego oraz na podstawie istniejących opracowań.

# ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU LIPNOWSKIEGO NA LATA 2004-2011

W Programie ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu lipnowskiego, opracowanymi w 2004 roku, ujęto następujący plan inwestycji realizowanych przez urzędy gmin oraz niektóre podmioty gospodarcze:

Opis przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Koszty w tys. zł	Źródła finansowania
Składowisko odpadów wraz z kompostownią	Urząd Miasta Lipna	2003-2007	7.000	Środki własne Fundusze OŚ Środki UE
Rekultywacja składowiska odpadów Lipno ul. Dobrzyńska	J.W.	2004-2009	50	Środki własne
Rekultywacja wysypiska w Tłuchowie	Urząd Gminy w Tłuchowie	2004-	30	Środki własne WFOŚlGW
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	J.W.	2004-2010	180	Środki własne WFOŚlGW
Budowa sieci kanalizacyjnej	J.W.	1998-2008	23	Środki własne WFOŚlGW
Zakup pojemników do gromadzenia odpadów	Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń n/W	2001 -	30	Środki własne
Zakup samochodu śmieciarki	J.W.	b.d	90	Środki własne WFOŚiGW
Przygotowanie i wdrażanie segregacji / odpadów	J.W.	b.d	b.d	Środki własne WFOŚiGW Środki UE
Budowa 30 oczyszczalni ścieków / przydomowych (przyzagrodowych)	J.W.	zak. do końca 2003 r	215	Środki własne WFOŚiGW Środki wł. nieruch.
Budowa 20 przydomowych oczyszczalni ścieków	J.W.	b.d	160	Środki własne WFOŚiGW Środki wł. nieruch.
Budowa kolektora ściekowego	Urząd Gminy Wielgie	2004-	b.d	Środki własne Środki UE Środki mieszkańców
Budowa oczyszczalni ścieków przyzagrodowych 30 sztuk	J.W.	2004 -	210	Środki własne Środki UE Środki mieszkańców
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków	J.W.	2005	10	Środki własne
Budowa oczyszczalni ścieków przyzagrodowych 30 sztuk	J.W.	2005-	220	Środki własne Środki UE Środki mieszkańców
11 Rozbudowa oczyszczalni ścieków	J.W.	2006-	100	Fundusze OŚ Środki własne Środki UE
Budowa Oczyszczalni ścieków przyzagrodowych 30 sztuk	J.W.	2006-	230	Środki własne Środki UE Środki mieszkańców
opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji	J.W.	2007-	b.d	Środki własne Środki UE
Budowa oczyszczalni ścieków przyzagrodowych 50 sztuk	J.W.	2007 -	360	Środki własne Środki UE Środki mieszkańców
Kształtowanie postaw proekologicznych	J.W.	2003-2005	b.d	Fundusze OS Urząd Wojewódzki Środki własne
Opracowanie systemu segregacji odpadów	J.W.	2003	b.d	Środki własne
Modernizacja składowiska odpadów	J.W.	-2006	b.d	Środki własne Środki U E Fundusze OŚ
Stworzenie systemu zbierana i segregacji odpadów	J.W.	2004 - 2005	b.d	Środki własne Środki UE Fundusze OŚ PUP w Lipnie Środki prywatne
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Bobrowniki	2003-2010	120	Środki własne Fundusze UE
Rozbudowa składowiska odpadów	J.W.	2004-	10	Środki własne Fundusze OŚ
Rozbudowa składowiska odpadów	J.W.	2008-2011	45	Środki własne Fundusze OŚ
Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Kikół	2003	104	Środki własne, Środki mieszkańców
Rozbudowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacją	J.W.	2004 - 2007	190	Środki UE, Środki własne
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami / Budowa sieci wodociągowej z przyłączami / Budowa międzygminnego składowiska odpadów	Urząd Miasta i Gminy Skępe	2004 40 / 2004 - 2005 73 / b.d 300		UMiG Skępe, Środki mieszkańców, Dotacje, Pożyczki
Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej we wsiach o zwartej zabudowie: Grochowalsk, Szpiegowo, Krojczyn wraz z oczyszczalnią ścieków w Grochowalsku.	Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń n/W	2004 -2011	b.d	Środki UE Środki własne Fundusze OŚ
Budowa sieci kanalizacyjno -sanitarnej we wsiach o zwartej zabudowie: Chalin, Chodzewo, Mokowo wraz z oczyszczalnią ścieków w Chalinie.	J.W.	2004 -2011	b.d	Środki UE Środki własne Fundusze OŚ
Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej we wsiach o zwartej zabudowie: Lenie Wielkie, Płomiany, Bachorzewo do oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu n/W.	J.W.	2004 -2011	b.d	Środki UE Środki własne Fundusze OŚ
Budowa 20 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków rocznie w zabudowie rozproszonej.	J.W.	2004-2011	b.d	Środki UE Środki własne Fundusze OŚ
Modernizacja dwóch kotłowni komunalnych w Dobrzyniu n/W	J.W.	2004 -2011	b.d	Środki UE Środki własne Fundusze OŚ
Modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów w Płomianach.	J.W.	2005-2011	b.d	Środki UE Środki własne Fundusze OŚ
Działania w celu likwidacji odpadów niebezpiecznych.	J.W.	2005-2011	b.d	Środki UE Środki własne Fundusze OŚ
Budowa sieci wodociągowej 17 przyłączami.	Urząd Gminy Bobrowniki	2004 - 2006	1200	Środki własne Środki UE
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody - 2 stacje	J.W.	2005 - 2007	b.d	Środki własne Środki UE
Tworzenie systemu zbierania i segregacji odpadów.	J.W.	2005 - 2006	b.d	Środki własne Środki UE
Wyposażenie nowego budynku szkoły w instalację grzewczą i kotłowniczą.	J.W.	2004 - 2005	b.d	Środki własne Środki UE Środki WFOŚiGW
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi w Jastrzębiu.	Urząd Gminy Lipno	2004	250	Środki własne WFOŚiGW
Budowa studni głębinowej w Głodowie.	J.W.	2004	140	Środki własne WFOŚiGW
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami / retencyjnymi w Głodowie.	J.W.	2005	250	Środki własne WFOŚiGW Środki UE
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Radomicach.	J.W.	2006 -	b.d	Środki własne WFOŚiGW Środki UE
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.	J.W.	2005-2010	400	Środki własne WFOŚiGW Środki mieszkańców.
Budowa kolektora ściekowego przy ul. Jastrzębskiej, Rypińskiej i Sierpeckiej.	J.W.	2005-	b.d	Środki własne WFOŚiGW Środki mieszkańców Środki UE
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Karnkowie, Radomicach, Łochocinie.	J.W.	2006-	b.d	Środki własne WFOŚiGW Środki UE.
Modernizacja kotłowni w sieci szkół gminnych.	J.W.	2004 - 2008	b.d	Środki własne WFOŚiGW Środki UE.
Wymiana pokryć dachowych z eternitu.	J.W.	2008-	b.d	Środki własne WFOŚiGW Środki mieszkańców.
Stworzenie systemu zbierania i segregacji odpadów.	J.W.	2006- 2010	b.d	Środki własne WFOŚiGW Środki UE. Środki mieszkańców
Uzupełnienia sieci wodociągowej (50 przyłączy).	J.W.	2004-2010	200	Środki własne WFOŚiGW Środki mieszkańców
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi w Chojnie.	Urząd Gminy Chrostkowo	2004	200	Środki własne WFOŚiGW
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i boiskiem / sportowym w Chrostkowie.	J.W.	2003 - 2006	1.503	Środki własne WFOŚiGW Dotacja MENiS
Kapitalny remont Szkoły Podstawowej w Chrostkowie.	J.W.	2004 - 2008	b.d	Środki własne WFOŚiGW Dotacja MENiS
Urządzenie parku krajobrazowego w Chrostkowie.	J.W.	2004-2010	b.d	Środki własne WFOŚiGW Środki UE.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.	J.W.	2005-2010	250	Środki własne WFOŚiGW Środki mieszkańców.
Budowa kolektora ściekowego w Chrostkowie w centrum wsi.	J.W.	2005 - 2006	b.d	Środki własne WFOŚiGW Środki UE
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Chrostkowie i Janiszewie.	J.W.	2006 - 2008	b.d	Środki własne WFOŚiGW Środki UE
Modernizacja kotłowi w SP w Nowej Wsi i budynku UG.	J.W.	2004 - 2008	b.d	Środki własne WFOŚiGW Środki UE
Wymiana pokryć dachowych z eternitu na terenie gminy.	J.W.	2005-2010	b.d	Środki własne WFOŚiGW Środki mieszkańców.
Stworzenie systemu zbierania i segregacji odpadów.	J.W.	2004-2010	b.d	Środki własne WFOŚiGW Środki UE Środki mieszkańców.
Dokończenie wodociągowania gminy.	J.W.	2004-2010	b.d	Środki własne WFOŚiGW Środki mieszkańców.
Budowa wspólnego wysypiska śmieci z sąsiednią gminą Skępe we wsi Lubówiec.	Urząd Miasta i Gminy Skępe oraz Urząd Gminy Chrostkowo.	2004-2010	b.d	Środki własne WFOŚiGW Środki UE Środki / mieszkańców.
Budowa drogi Głęboczek-Lubianki-Chojno.	Urząd Gminy Chrostkowo	2004 - 2008	b.d	Środki własne WFOŚiGW FOGR
Budowa dworca autobusowego.	J.W.	2005-2010	b.d	Środki własne. WFOŚiGW
Budowa wiat przystankowych.	J.W.	2005 - 2008	b.d	Środki własne
Remont obiektów użyteczności / publicznej.	J.W.	2005-2010	b.d	Środki własne

Harmonogram i koszty działań inwestycyjnych jednostek gospodarczych powiatu lipnowskiego
Opis przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Koszty w tys. zł	Źródła finansowania
Oprogramowanie wraz z regulacją pogodową w zakresie produkcji ciepła	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie	2004	72	Środki własne PFOŚlGW
Zakup autobusów z silnikami / Euro 11 i III	Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej	2004 - 2007	606	Środki własne
Przebudowa stacji paliw -zmniejszająca emisję do powietrza	J.W.	2004 - 2005	10	Środki własne
Zakup autobusów z silnikami Euro 11 i III	J.W.	2008-2011	60	Środki własne
Eliminacja pokryć dachowych z eternitu	J.W.	2008-2011	20	Środki własne Fundusze OŚ
Stacja uzdatniania wody	Zakład Przetwórstwa Owocowo -Warzywnego-„DAWTONA"	2005	30	Środki własne
Uruchomienie studni głębinowej	J.W.	2004	10	Środki własne
Modernizacja Kotłowni	Przedsiębiorstwo Przerobu Ziemniaków Krochmalnia Radomice Sp. z o.o.	2004 - 2007	30	Środki własne Kredyt Środki UE
Instalacja do oddzielania białka od wód sokowych	J.W.	2004 - 2007	35	Środki własne Kredyt, Środki UE
Modernizacja istniejących urządzeń technologicznych	J.W.	2004 - 2007	15	Środki własne Kredyt Środki UE
Budowa ujęcia wód podziemnych	J.W.	2008-2011	20	Środki własne Kredyt Środki UE
Modernizacja instalacji do przyjmowania surowca wraz z oprogramowaniem i automatyką	J.W.	2008-2011	10	Środki własne Kredyt Środki UE
Zamknięcie obiegu wód chłodniczych	KOLGARD ITC Gorzelnia Rolnicza	2004	10	Fundusze OŚ Środki własne
Instalacja dystrybutorów z VRS	P.H.U. MARESSp.zo.o.	2005	30	Środki własne
Instalacja kolektorów słonecznych	Dom Pomocy Społecznej w Nowa Wieś	2005 - 2006	10	Fundusze OS Środki własne
Instalacja ogrzewania geotermalnego	J.W.	2006	10	Fundusze OS Środki własne
Wymiana pokrycia dachowego	J.W.	2008-2011	15	Fundusze OS Środki własne
Budowa oczyszczalni ścieków przemysłowych	Zakład U.P.H GALWAN s.c	2002-	145	b.d

# ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDY GMINNE
## Ochrona wód i gospodarka wodna

Jednym z celów polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody o jakości odpowiadającej normom wody do spożycia oraz jej niezbędnej ilości na potrzeby socjalno-bytowe.
Powiat lipnowski obejmuje 9 gmin. Według przeprowadzonych badań 7 z nich realizowało w omawianym okresie budowę sieci wodociągowej. Zbudowano łącznie około 61 km sieci wodociagowej.
Gospodarka ściekowa rozwijała się w mniejszym stopniu. Jedynie 3 gminy wybudowały łącznie około 7,13 km sieci kanalizacyjnej. Należy jednak podkreslić powstawanie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, które najliczniej powstawały w gminie Wielgie oraz Dobrzyń nad Wisłą.

## Edukacja ekologiczna

Wszystkie gminy z terenu powiatu lipnowskiego organizowały, bądź współfinansowały organizację następujących działań, które miały na celu popularyzację działań na rzecz ochrony środowiska:
- konkursy w placówkach oświatowych,
- druk ulotek, folderów, przewodników,
- udział w akcjach „Sprzątanie Świata” i „Dni Ziemi”,
- lokalna społeczność może uczestniczyć w zajęciach na ścieżkach dydaktycznych oraz edukacyjno – przyrodniczych,
- propagowanie tematyki ekologicznej w mediach
- zachęcanie rolników do dbałości o swoje siedliska i zagrody.
## Gospodarka odpadami

Zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych objęci byli mieszkańcy 6 gmin powiatu (67%). Jest to jeden z najgorszych wyników na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zorganizowane zbieranie odpadów komunalnych oparto głównie o pojemniki do zbiórki odpadów, które rozmieszczono na terenach poszczególnych gmin i systematycznie opróżniano przez podmioty posiadające wymagane zezwolenia na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów.

Wdrażanie systemów selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wykazały 3 gminy (33%).

Żadna gmina nie wykazała prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Jednak należy zauważyć, że większość gmin to gminy typowo rolnicze, gdzie segregowane odpady biodegradowalne, tzw. odpady zielone, wykorzystywane były bezpośrednio w gospodarstwach domowych, w których zostały wytworzone.

Dwie gminy w powiecie (22%) prowadziły działania mające na celu selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

Segregacji odpadów niebezpiecznych (typu: zużyte baterie, akumulatory, lampy fluoroscencyjne) ze strumienia odpadów komunalnych nie prowadzono w żadnej z gmin.

Działania dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest prowadziło 89% gmin z terenu powiatu lipnowskiego. Również samorząd powiatowy zaangażował się w te działania i ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansowane były działania służące usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.
### Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów
#### Składowiska odpadów

W omawianym okresie prowadzono działania mające na celu budowę składowiska odpadów komunalnych według standardów i wymogów UE na terenie gminy miejskiej Lipno.
Ponadto na terenie powiatu lipnowskiego istnieją następujące składowiska:
1. gm. Dobrzyń n/Wisłą – Płomiany
2. gm. Bobrowniki – Polichnowo
3. gm. Kikół – Grodzeń
4. gm. Wielgie – Teodorowo
5. gm. Skępe – Skępe
6. m. Lipno – Lipno
7. m. Lipno – składowisko przy ul. Dobrzyńskiej (nieczynne, niezrekultywowane)
8. gm. Tłuchowo – Tłuchowo (zamknięte, obecnie zrekultywowane)

Na koniec 2006 roku eksploatowane były następujące z nich:
1. gm. Dobrzyń n/Wisłą – Płomiany
2. gm. Bobrowniki – Polichnowo
3. gm. Kikół – Grodzeń
4. gm. Wielgie – Teodorowo
5. gm. Skępe – Skępe
6. m. Lipno – Lipno
W chwili sporządzania niniejszego raportu (październik 2007r.) odpady nie są już przyjmowane na składowisko w Skępem (od czerwca 2007r.), a od stycznia 2008 roku Gmina Wielgie zaprzestanie eksploatacji składowiska w Teodorowie.
Decyzje na zamknięcie składowiska, których obowiązek uzyskania wynika z Ustawy o odpadach, uzyskały dotychczas dwie gminy – Tłuchowo (07.04.2005r.) oraz Wielgie (9.10.2007r.).
Rolę składowiska międzygminnego zaczyna obecnie pełnić nowopowstałe, spełniające wymogi unijne składowisko w Lipnie.
Systematyczne zamykanie składowisk i przeznaczenie ich do rekultywacji należy uznać za zjawisko korzystne. Należy oczekiwać, że proces ten będzie kontynuowany, tak aby do roku 2009 zamknąć wszystkie składowiska nie odpowiadające wymaganiom.

#### Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów

W okresie między rokiem 2004 a 2006 Starosta Lipnowski wydał 5 pozwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów przez prywatnych przedsiębiorców. Przetwarzanie dotyczyło odpadów tworzyw sztucznych, makulatury oraz tekstyliów.

# ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY GOSPODARCZE

Monitoring realizacji zadań wynikających z Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami powiatu lipnowskiego został przeprowadzony w formie ankietyzacji 11 wybranych najistotniejszych przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych z terenu powiatu lipnowskiego. Odpowiedzi na ankiety udzieliło 6 podmiotów.
Realizowane przez nich zadania są następujące:

Lp.	Nazwa podmiotu	Realizowane zadanie	Koszty realizacji
	Przedsiębiorstwo PKS w Lipnie	Zakup autobusu Solbus C10,5 z silnikiem spełniającym wymogi EuroIII	501 000,00 zł (środki własne)
	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi	Wymiana dachu z płyt eternitowych na balachodachówkę w budynku “B” / Wymiana dachu z płyt eternitowych na balachodachówkę w budynku “A” / Zamontowanie instalacji solarnej z baterią kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej / Wymiana dachu z płyt eternitowych na balachodachówkę w budynku “C”	77 963,37 zł (Środki PEFRON oraz środki własne Powiatu Lipnowskiego) / 35 905,53 złŚrodki WFOŚiGW oraz środki własne powiatu) / 191 848,97 zł (Środki WFOŚiGW oraz środki własne powiatu) / 124 960,40 zł (Środki PFOŚiGW oraz środki własne powiatu)
	Gorzelnia Rolnicza WIOSKA – Spółka KOLGARD	Modernizacja kotła P2 poprzez przystosowanie do spalania słomy	20 000 zł (Środki własne)
	Firma Handlowa Export-Import Sebastian Onka	Brak działań	-
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie	Brak działań	-
	DAWTONA, Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego	Uruchomienie studni głębinowej	Brak danych

# ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lipnie, zgodnie z art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) przeznacza się na:
1.	edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
2.	wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
3.	wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,
4.	realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,
5.	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
6.	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
7.	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,
8.	przedsięwzięcia związane z ochroną wód,
9.	profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,
10.	wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,
11.	wspieranie ekologicznych form transportu,
12.	działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio działające na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,
13.	prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy,
14.	inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska,
15.	finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz na współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi,
16.	na współfinasowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej.
Zarządzającym i administratorem środków PFOŚiGW jest Zarząd Powiatu.
Dochodami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska są wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902,z późn. zm.) oraz z tytułu opłat i kar pieniężnych pobieranych na podstawie innych przepisów, w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2005 Nr 239, poz.2019, z późn.zm.). Innymi dochodami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska mogą być także:
    - wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
    - dobrowolne wpłaty zakładów pracy,
    - dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny osób fizycznych i prawnych,
    - świadczenia rzeczowe,
środki pochodzące z fundacji.

W latach 2004-2006 ze środków PFOŚiGW dofinansowano następujące przedsięwzięcia:

Lp.	ROK	PODMIOT	INWESTYCJA	KWOTA DOFINANSOWANIA
	2004	Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem / Starostwo Powiatowe w Lipnie	Wymiana kotłowni węglowej na olejową wraz z wymianą instalacji c.o. W budynku szkoły i internatu oraz wyposażenie szkolnego laboratorium / Szczepienie drzewa – ksztanowca białego przed budynkiem Starostwa przeciwko szrotówkowi kasztanowcowiaczkowi	71 999,90 zł / 100,00 zł
	2005	Starostwo Powiatowe w Lipnie	Wymiana pokrycia dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Mickiewicza 58 z płyt cementowo-azbestowych – eternit na pokrycie dachowe nie zawierające azbestu oraz wymiana instalacji c.o.	63 944,20 zł
	2006	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi	Wymiana Pokrycia dachowego na budynku “C” i łączniku na pokrycie dachowe nie zawierające azbestu	65 000,00 zł

# STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ UJĘTYCH W POWIATOWYM PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI NA LATA 2004-2006

W Programie ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu lipnowskiego wstepnie założono realizację różnych inwestycji służących ochronie środowiska. Nie wszystkie z nich udało się zrealizować w zaplanowanych ramach czasowych. Niektóre z nich zostały przesunięte w czasie, głównie ze wzgledu na ograniczone środki finansowe. Część planowanych inwestycji została zmodyfikowana (m.in. zamiast modernizacji składowiska odpadów w gminie Wielgie zdecydowano przeznaczyć je do zamknięcia).
# OCENA SPOSOBÓW I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZAPLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
Zrealizowane zadania proekologiczne finansowane były głównie z następujących źródeł: środki własne jednostek samorządowych lub przedsiębiorstw, środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również ze środków pomocowych Unii Europejskiej i środków własnych mieszkańców gmin.
# OCENA SYSTEMU MONITORINGU
Istota monitoringu realizacji omawianych dokumentów polega na prowadzeniu stałych obserwacji, dokonywaniu ciągłych, systematycznych pomiarów oraz określaniu narzędzi pomiarów przebiegu poszczególnych procesów. Podstawą do oceny efektywności realizacji zadań postawionych w planie gospodarki odpadami są m.in. informacje gromadzone w wojewódzkiej bazie danych, dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, czy ewidencje zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Wzorcem dla monitoringu mogą być wskaźniki oceny realizacji planowanych zadań. Powinny one być realne, trafnie dobrane i mierzalne. Na przykładzie monitorowania działań możliwe będzie tworzenie warsztatu oceny oddziaływania na środowisko.

# PODSUMOWANIE
Niniejszy raport z wykonania Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami powiatu lipnowskiego przygotowano w myśl art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 12b. Ustawy o odpadach (Dz.U. Z 2007r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).
Raport określa wykonanie zadań, wskazanych do realizacji w Programie ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami prowadzonych w powiecie lipnowskim w latach 2004-2006.
Raport zawiera syntetyczne i usystematyzowane informacje na temat działań, jakie zostały podjęte w poszczególnych gminach w ochronie środowiska i gospodarce odpadami.
Raportowany, niespełna dwuletni okres wdrażania Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla powiatu lipnowskiego jest okresem bardzo krótkim dla wykonania zadań określonych w Programie.
Można stwierdzić, że zarówno Program ochrony środowiska jak i Plan gospodarki odpadami są realizowane z coraz większym zaangażowaniem i z coraz większymi efektami ekologicznymi. W dużej mierze jest to związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a tym samym z koniecznością wywiązania się państwa z podjętych zobowiązań akcesyjnych. Przyspieszenie to staje się również coraz bardziej odczuwalne, dzięki nowym możliwościom pozyskiwania zdecydowanie większych środków na ochronę środowiska.
Ich wpływ powinien stać się zdecydowanie bardziej zauważalny w kolejnych latach.
Podstawowym założeniem w tworzeniu programów ochrony środowiska na wszystkich szczeblach – od krajowego do gminnego – jest, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz aby zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyła warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.
Analizując realizację programu na stopniu Powiatu należy pamiętać, że praktycznie zadania o charakterze wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ na stan środowiska i związane z jego ochroną przed szkodliwym oddziaływaniem, obciążają samorządy gminne i podmioty gospodarcze oraz są zależne od środków finansowych.
W wielu przypadkach nie zrealizowano zaplanowanych działań. Charakter zadań z zakresu ochrony środowiska wykonywany przez samorząd powiatowy determinuje możliwości jego bezpośredniej ochrony.
 Mimo wszystko w stanie gospodarki odpadami na terenie powiatu można zauważyć pozytywne (choć powolne) zmiany w zarządzaniu gospodarką odpadami, w świadomości społeczeństwa czy w działaniach służb gminnych.
Część zadań zapisanych w programie uległa zdezaktualizowaniu. Ponadto niektóre z zadań wymagają nakładów znacznych środków finansowych, co niejednokrotnie jest podstawową przyczyną braku ich realizacji. W tym przypadku ważną sprawą jest określenie priorytetów dla poszczególnych tematów zadań i określenie konieczności ich wykonania w danym czasie. Prawo ochrony środowiska przewiduje wykonanie aktualizacji programów ochrony środowiska co 4 lata, co umożliwi doprowadzenie zapisów programu do zgodności z obowiązującymi przepisami.

Opierając się na doświadczeniach zebranych w czasie przygotowywania niniejszego dokumentu można wyciągnąć następujące wnioski i uwagi:
1. Samorządy gminne opracowały i realizowały gminne Programy ochrony środowiska i Plany gospodarki odpadami, które były zgodne z założeniami Programów ochrony środowiska z Planami gospodarki odpadami wyższego rzędu. Na dzień zakończenia niniejszego raportu wszystkie samorządy gminne w powiecie lipnowskim posiadały uchwalone gminne Programy ochrony środowiska i Plany gospodarki odpadami, wywiązując się tym samym z obowiązków ustawowych. Jedna gmina przedstawiła Raport z wykonania Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami.
2. Pod względem ilości realizowanych zadań w poszczególnych blokach można stwierdzić, iż najwięcej zadań realizowano w zakresie:
- - budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- - budowy przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- - wprowadzania zorganizowanych systemów zbiórki odpadów w gminach,
- - organizowania selektywnej zbiórki odpadów ze strumienia odpadów komunalnych w gminach, w tym prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,
- - zmiany systemów ogrzewania na systemy wykorzystujące ekologiczne źródła energii,
- - sadzenia i wycinki drzew i krzewów,
- - zalesiania gruntów porolnych.
Pod względem wielkości zaangażowanych środków, największa grupę wydatków związanych była z realizacja zadań w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej.
1. Gospodarka odpadami jest drugą co do wielkości grupą wydatków. To przed tym sektorem stoi wiele wyzwań.
2. Część podmiotów nie przekazywała informacji na temat realizowanych przez siebie projektów.
3. Proces pozyskiwania danych do raportów z wykonania Programów ochrony środiwska wraz z planami gospodarki odpadami oparty jest na dobrowolności, co wpływa na obniżenie jakości danych.Opracowanie te należy zatem traktować jako przedsięwzięcie pilotażowe, które będzie wymagało istotnych udoskonaleń w przyszłości.